SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

# (dále jen „smlouva“)

# Objednatel:	Město Zubří

se sídlem:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří

zastoupené:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou

IČ:	00304492

DIČ:	CZ00304492

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

číslo účtu:	2221851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:         	Ing. Ivana Fryšová, tel.: 571 757 066, e-mail: frysova@mesto-zubri.cz

(dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel:                           	………………………………

se sídlem:                	……………………………….

zastoupený:	……………………………….

# IČ:                                         	……………………………….

# DIČ:                                      	……………………………….

# bankovní spojení:                  	……………………………….

číslo účtu:                              	……………………………….

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:         	……………………, tel.: ………………, e-mail: …………………..………

Zapsaný:	……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo: „Zubří - oprava kanalizace v ulici Hamerská“ v rozsahu oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- Předmětem díla je rovněž:

  - Vytyčení dotčení ing. sítí.

  - Geometrického zaměření stavby v tištěné podobě 2x, multimediálně na nosiči CD 1x, doložení dokumentace skutečného provedení stavby, která bude obsahovat náležitosti dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, týkající se rozsahu a obsahu dokumentace skutečného provedení stavby 1x v tištěné podobě

  - Doložení všech zkoušek a revizí potřebných pro kolaudaci stavby

  - Doložení zpět vzetí jednotlivých dotčených inženýrských sítí a pozemků jejich vlastníky nebo správci předávacím protokolem nebo zápisem do stavebního deníku

  - Originál stavebního deníku

  - Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků

  - Doklad o nakládání s odpady

  - Ostatní doklady potřebné pro řádné předání a převzetí veřejné zakázky

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

Termín zahájení realizace díla:	8.7.2019

Termín dokončení a předání díla:	30.9.2019,

- Místo plnění:			          p.č. 3724/1, 3724/9 a 5442/3 v k.ú. Zubří

III. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH: 		………..

DPH 21 %:	………..

Celková cena včetně DPH:	………..

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

- Cena díla bude průběžně hrazena na základě odsouhlaseného soupisu provedených dodávek a prací vždy za uplynulý kalendářní měsíc.

- Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury s tím, že bude obsahovat údaje dle platných právních předpisů (zejm. zákonem č. 235/2004Sb.).

- Náklady na činnosti uvedené v bodu 3 a 4 čl. I této smlouvy a veškeré související náklady, pokud nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatně, budou zahrnuty do položky vedlejší rozpočtové náklady.

- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr předloženého v rámci výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání díla bude sepsán předávací protokol, jehož kopie bude přiložena k faktuře. Záruka za jakost počíná běžet od předání a převzetí celého díla a podepsání předávacího protokolu.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla – stavebních prací v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle obchodních podmínek.

- Objednatel stanoví záruční dobu na 60 měsíců od předání a převzetí.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Předání a převzetí díla

- Zhotovitel vyzve (nejpozději v poslední den termínu plnění) objednatele k předání díla.

- Objednatel převezme provedené dílo v místě plnění.

- O předání a převzetí provedeného díla sepíší smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

- Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

VI. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Zubří dne 13.12.2018 pod bodem ZM 2/05. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41) a s usnesením Rady města Zubří RM ……… ze dne …………...

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr

- Obchodní podmínky města Zubří

V Zubří dne …………………………..		V………………….……dne………………….

……………………………………….	……………………………………

# Město Zubří 	…………………………

Ing. Lubomír Vaculín, starosta	……………………..

-objednatel-	-zhotovitel-