SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

# (dále jen „smlouva“)

# Objednatel:	Město Zubří

se sídlem:	U Domoviny 234, 756 54 Zubří

zastoupené:	Ing. Lubomírem Vaculínem, starostou

IČ:	00304492

DIČ:	CZ00304492

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm

číslo účtu:	2221851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:         	Pavel Paseka, tel.: 724 476 630, e-mail: paseka@mesto-zubri.cz

(dále jen „objednatel“)

# Zhotovitel:                           	………………………………

se sídlem:                	……………………………….

zastoupený:	……………………………….

# IČ:                                         	……………………………….

# DIČ:                                      	……………………………….

# bankovní spojení:                  	……………………………….

číslo účtu:                              	……………………………….

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:         	……………………, tel.: ………………, e-mail: …………………..………

Zapsaný:	……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zpracovat v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo: „Návrh změny č. 1 Územního plánu Zubří“ (dále také „dílo“).

- Předmětem díla je rovněž zpracování vyhodnocení vlivu návrhu změny č. 1 ÚP Zubří na  udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a  Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Část díla dle tohoto odstavce lze provést prostřednictvím poddodavatele či poddodavatelů.

- Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnosti, převzít dílo bez vad a  nedodělků a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Návrh změny č. 1 ÚP Zubří bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o  územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ostatními právními předpisy, které s řešenou problematikou souvisí, metodikou Krajského úřadu Zlínského kraje a Zprávou o uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 – 03/2017, jejíž součástí je zadání změny č. 1 Územního plánu Zubří.

- Zpráva o uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 – 03/2017, jejíž součástí je zadání změny č. 1 Územního plánu Zubří (dále jen „Zpráva o uplatňování ÚP“), tvoří spolu se Stanoviskem Krajského úřadu Zlínského kraje dle § 10i zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, přílohy této smlouvy (přílohy č. 1 a příloha č. 2).

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se záměry objednatele a s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Etapizace, lhůty a místo plnění

- Návrh změny č. 1 Územního plánu Zubří bude zpracován v následujících etapách a termínech:

I.	etapa

- zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zubří pro potřeby společného jednání vč. Vyhodnocení vlivu změny ÚP na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

- doba plnění	do 9 měsíců od uzavření této smlouvy (předpoklad odevzdání 08/2018)

II.	etapa

- úprava návrhu změny č. 1 ÚP Zubří pro potřeby veřejného projednání dle závěrů ze společného jednání a posouzení návrhu krajským úřadem.

- doba plnění	do 2 měsíců od předání podkladů ze společného jednání,

popř. od předání podkladů z posouzení návrhu krajským úřadem

III.	etapa

- dopracování návrhu změny č. 1 ÚP Zubří pro schválení (k vydání) Zastupitelstvem města Zubří (čistopis).

- doba plnění	do 1 měsíce od předání podkladů z veřejného projednání

- Místem plnění je katastrální území Zubří (793787).

III. Rozsah zpracování díla a počty vyhotovení

- Návrh změny č. 1 ÚP Zubří bude zpracován v rozsahu dle kapitoly E. 6. Zprávy o uplatňování ÚP, která je přílohou této smlouvy (příloha č. 1 této smlouvy). Jednotlivé výkresy budou opatřeny autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem.

- Součástí návrhu změny č. 1 ÚP Zubří bude Vyhodnocení vlivu změny ÚP na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Dále jsou součástí díla veškeré úpravy návrhu změny č. 1 ÚP Zubří vzešlé ze společného jednání a veřejného projednávání a vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů a požadavků pořizovatele, kterým je Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“).

- Součástí díla je také účast zhotovitele na všech pracovních jednáních s představiteli města Zubří, určeným zastupitelem, dotčenými orgány, pořizovatelem a Krajským úřadem Zlínského kraje, které souvisejí se zpracováním návrhu změny č. 1 ÚP Zubří, a účast na všech projednáních, řízeních a na vydání změny č. 1 ÚP Zubří, včetně odborného výkladu.

IV. Cena díla a platební podmínky

- Celková cena bez DPH: 		………..

DPH 21 %:	………..

Celková cena včetně DPH:	………..

- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle čl. I., II. a III. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění. Cena díla zahrnuje veškeré předpokládané náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční. Součástí ceny díla je rovněž doprava zhotovitele na místa všech jednání včetně pracovních jednání (výrobních výborů).

- V ceně díla je zahrnuto zpracování návrhu změny č. 1 ÚP Zubří v počtu vyhotovení dle kapitoly E. 6. Zprávy o uplatňování ÚP. Případné další vyžádané kopie budou fakturovány zvlášť.

- Cena za dílo bude hrazena postupně po řádném předání a převzetí dílčích částí díla na základě tří vystavených faktur takto:

Faktura č.	Částka v Kč	Termín vystavení faktury

Dílčí fa č. 1	………… (+DPH)	po vypracování I. etapy dle bodu čl. II., odst. 1

Dílčí fa č. 2	………… (+DPH)	po vypracování II. etapy dle bodu čl. II., odst. 1

Dílčí fa č. 3	………… (+DPH)	po schválení změny ÚP zastupitelstvem města

- Součástí nákladů na vypracování I. etapy dle čl. II., odst. 1 této smlouvy (dílčí faktura č. 1) jsou rovněž náklady na zpracování vyhodnocení vlivu návrhu změny č. 1 ÚP Zubří na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude Vyhodnocení vlivů na životní prostředí a Vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

- Splatnost faktur bude minimálně 21 dnů ode dne následujícího po dni vystavení faktury.

- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

- V případě, že by se objevila potřeba provést práce nebo činnosti, se kterými není počítáno v kalkulaci ceny za dílo a které nebylo možné předvídat v době uzavření této smlouvy, má zhotovitel právo na přiměřené zvýšení ceny. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat o dodatku ke smlouvě a dohodnout přiměřené navýšení ceny.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání dílčích částí díla (dokumentace) bude sepsán předávací protokol. Záruční doba počíná běžet od předání a převzetí díla a podepsání předávacího protokolu.

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla v termínu sjednaném v čl. II této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle Obchodních podmínek města Zubří (příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel není v prodlení, pokud některý z účastníků projednání návrhu změny č. 1 ÚP Zubří účelově vznáší připomínky a požadavky, které mají negativní vliv na dodržení termínu předání díla, a zhotovitel je nemůže nijak ovlivnit. V takovém případě je třeba s objednatelem dohodnout způsob řešení dané situace.

- Objednatel stanoví záruční dobu 36 měsíců od předání a převzetí díla.

- Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené, se řídí Obchodními podmínkami města Zubří, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

V. Autorská práva

- Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z této smlouvy a že neexistují žádné právní ani jiné překážky, který by bránily či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy.

- Dokončené dílo se stává úplným vlastnictvím objednatele, s nímž může objednatel zcela disponovat od okamžiku, kdy byla objednatelem řádně uhrazena cena díla a zároveň byla řádně ověřena pravost a původnost díla autorizovaným architektem.

- Objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, užít jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení s tím, že vůči objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla.

- Objednatel má oprávnění k výkonu práva a má právo dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném; to se týká času, množství užití díla a územního rozsahu, s tím, že cena za poskytnutí licence dle smlouvy je zahrnuta v ceně díla.

- Objednatel je oprávněn ke zveřejnění díla i jeho případné změněné verze, dále k úpravám díla, zpracování díla, spojení díla s jiným dílem, zařazení díla beze změny nebo po zpracování do libovolného díla, k užití díla, a to i upraveného či zpracovaného, při užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu uvedenými shora.

- Veškerá majetková práva a užívací práva na výsledky, resp. výstupy činností objednatele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

- Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro vlastní podnikání.

- Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky uchazeče nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

VI. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu se směrnicí pro zadávání veřejných zakázek (vnitřní předpis města Zubří).

- Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

- Zanikne-li závazek provést celé dílo nebo jeho část z důvodu, za něž odpovídá objednatel, má zhotovitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

- Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením Rady města Zubří RM …/…… ze dne ………

Přílohy:

- Zpráva o uplatňování Územního plánu Zubří za období 10/2015 – 03/2017, jejíž součástí je zadání změny č. 1 Územního plánu Zubří

- Stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje dle § 10i zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

- Obchodní podmínky města Zubří (vnitřní předpis č. 23/2017)

V Zubří dne 		V…………………dne………………

# Město Zubří	…………………………

Ing. Lubomír Vaculín, starosta	……………………..

-objednatel-	-zhotovitel-